АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2021  года  № 169/2

с. Яренск

Об утверждении муниципальной   программы «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сафроновское», утвержденным Постановлением Администрации МО «Сафроновское»                       от 20 сентября 2013 года № 39 и Уставом МО «Сафроновское» Администрация муниципального образования «Сафроновское» постановляет:

- Утвердить муниципальную  программу «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2022 год» согласно Приложению N1.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования на 2022 год» мероприятия и объемы                                   их финансирования подлежат  корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «Сафроновское».

- Контроль выполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста по благоустройству администрации МО «Сафроновское» Гладышеву Е.В.

- Считать утратившим  силу постановление Администрации муниципального образования «Сафроновское» от 12.11.2020 года N 75/1.

- Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном  сайте Администрации муниципального образования «Сафроновское» safronovskoe-adm.ru, опубликовать настоящее распоряжение в периодическом  печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов муниципального образования «Сафроновское».

Глава МО «Сафроновское»                                                                                     И.Е. Чукичева

|  | Приложение № 1 Утверждено Постановлением Администрации МО «Сафроновское» от «12» ноября 2021 г. № 169/2 |
| --- | --- |

Муниципальная  программа

«Благоустройство территории муниципального образования  «Сафроновское»  на 2022 год»

С. Яренск

Паспорт программы

| 1. | Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2022 год» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Устав МО «Сафроновское»; -Постановление Администрации от 20.09.2013 года № 39 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Сафроновское» |
| 3. | Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Сафроновское» |
| 4. | Исполнители мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Сафроновское»; |
| 5. | Цели программы | -Создание комфортных условий проживания и отдыха населения; -Обеспечение экологической безопасности; - Улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойное функционирование |
| 6. | Задачи программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства муниципального образования -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов муниципального образования; -Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного освещения улиц в населенных пунктах муниципального образования в т.ч.: -ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения; -приобретение энергосберегающих светильников и материалов для ремонта сетей уличного освещения; -Проведение мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское», в т. ч.: -мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в населённых пунктах поселения; -кронирование усыхающих крон деревьев и удаление сухостойных (больных) деревьев; -акарицидная обработка мест массового пребывания граждан; -содержание памятников и прилегающих к ним территорий; -скашивание растительности в весенне-летний период; -уборка улиц в весенне-летний период. |
| 7. | Сроки реализации программы | 2022 год |
| 8. | Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы составляет: в 2022 году – 1 089,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета МО «Сафроновское» – 1 089,1 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году, могут быть уточнены при формировании проектов решения Совета депутатов о бюджете МО «Сафроновское» на 2022 год |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | -бесперебойное освещение улиц в населенных пунктах муниципального образования; -создание комфортных условий проживания и отдыха населения; -ликвидации несанкционированных свалок; -улучшение эстетического вида населённых пунктов; -обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения. |
| 10. | Контроль за выполнением программы | Контроль реализации программы осуществляется главным специалистом по благоустройству МО «Сафроновское» |

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ  РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ

Программа  (далее Программа) разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафроновское», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Сафроновское» от                  03 ноября 2017 года № 30, в ред. Решений Совета депутатов   от 22.06.2018 г. № 55, от 06.11.2018 г. № 62,  и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории МО «Сафроновское».

На территории муниципального образования   расположено  10 населенных пунктов, где проживает 5377 человек. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной политики. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов муниципального образования вызывает дополнительную социальную напряженность среди населения.

Одна из проблем благоустройства территории поселения  – уличное освещение населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское».

В вечернее время в  учреждениях  культуры  и  образования   работают  кружки                      и секции, которые призваны способствовать культурному и физическому развитию молодёжи поселения. В связи с тем, что в этих кружках и секциях в основном занимаются ученики школ, при формировании графика занятий используется вечернее время суток, что  является основанием необходимости освещение территории населённых пунктов в вечернее время.

Большой процент населения  в  муниципальном образовании  занимают люди преклонного возраста, которые нуждаются в помощи социальных работников, а так же в своевременном оказании скорой медицинской помощи. Освещение населенных пунктов необходимо для оказания вышеперечисленных  услуг  и  для профилактики правонарушений на улицах  и общественных местах, а также для создания комфортных условий для проживания остальных категорий населения. Таким образом,  безопасность и комфорт населения на прямую зависит от  освещенности улиц в темное  время суток, которую надо поддерживать на должном уровне.

В связи с вышеперечисленным, необходимо своевременно оплачивать электроэнергию, ремонтировать и модернизировать  существующие сети, внедряя энергосберегающие технологии.

На территории поселения имеются  места, где регулярно собирается большое количество граждан. В целях безопасности  населения и соблюдения  законодательства, администрация муниципального образования обязана обезопасить население от укусов клещей, которые являются переносчиками различных заболеваний.  Для этих целей необходимо  производить акарицидную обработку  мест массового пребывания граждан.

В целях профилактики образования несанкционированных  свалок, администрации поселения, в рамках весенней   и осенней уборки посёлков, необходимо вывозить накопившийся на улицах населённых пунктов  поселения мусор.

На территории населённых пунктов поселения в весенне-летний период наблюдается рост сорной растительности и борщевика. Высохшие растения увеличивают опасность возникновения пожаров в населённых пунктах, кроме того произрастание борщевика   в населённых пунктах вызывает у граждан тяжелые ожоги, угрожающие жизни и здоровью. В связи с вышеперечисленным,  необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания борщевика в населённых пунктах поселения на земельных участках, ответственность за содержание, которых не распространяется на физические и юридические лица.

В разные годы для улучшения условий проживания граждан, были высажены породы деревьев, такие как тополь обыкновенный. Деревья сильно разрослись. До настоящего момента работы по уходу  этих  деревьев  не  проводились, поэтому они находятся в состоянии,  угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев, администрации муниципального образования «Сафроновское» необходимо в бюджете поселения  учитывать денежные средства   на опиловку (кронирование) и уборку сухостойных  деревьев.

В муниципальном образовании в весенний, летний и осенний период необходимо производить уборку территории населенных пунктов от старой листвы и мусора, для этого необходимо приобрести инвентарь и предусмотреть средства на оплату труда работников, занятых на уборке территории. Для снижения расходов средств бюджета муниципального образования «Сафроновское»  следует привлекать волонтеров, юридических лиц, общественные организации для участия в уборке территории.

РАЗДЕЛ 2 . ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Программой ставятся следующие цели:

-повышение санитарной безопасности населения;

-повышение уровня жизни граждан за счет улучшения благоустройства населённых пунктов поселения.

-обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения,

-обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

Достижение поставленных задач в условиях развития  и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при проведении работ по благоустройству территории населённых пунктов  муниципального образования «Сафроновское».

Сроки реализации Программы - 2022 год.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Оплата  электроэнергии на нужды уличного освещения;

- Ремонт и модернизация  сетей уличного освещения в  населенных пунктах поселения;

- Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, находящихся на территории муниципального образования;

- Содержание памятников и прилегающих  к  ним территорий;

- Акарицидная обработка мест массового пребывания граждан;

- Сбор и вывоз мусора  с несанкционированных свалок;

- Скашивание растительности  в весенне-летний период;

- Уборка улиц  в весенне-летний период;

- Проведение субботников;

- Приобретение материальных ценностей и оборудования для украшения населенных пунктов муниципального образования;

- Проведение просветительской работы с населением МО «Сафроновское»                                     по привлечению  к участию в субботниках, а также к работам по благоустройству и очистке                          от мусора придомовых территорий, мест общего пользования;

- Организация контроля соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафроновское», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Сафроновское» от 03.11.2018 г, № 30, в ред. Решений Совета депутатов от 22.06.2018 г. № 55, от 06.11.2018 г. №  62;

Перечень мероприятий с указанием  источников и объемов финансирования, указан в Приложении 1 к настоящей программе.

- РАЗДЕЛ 4.  ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, предусмотренных разделом 3, планируется осуществить за счет средств бюджета муниципального образования «Сафроновское», а также за счет средств, привлеченных из других бюджетов.

Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет  1 915,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2022 году – 1 915,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется                    в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Сафроновское»  о бюджете 2022 год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в разделе  2.

- РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ             ПРОГРАММЫ,   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: Проведение мероприятий по уличному освещение территории                                 муниципального образования «Сафроновское»:

-увеличение уровня освещенности территории МО «Сафроновское» за счет модернизации существующих сетей уличного освещения муниципального образования «Сафроновское»;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-качественное содержание и своевременный ремонт сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское».

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного  вечернего  облика улиц муниципального образования, создание комфортных условий для граждан, проживающих на территории муниципального образования.

Основной экономический эффект - снижение затрат на оплату электроэнергии                               и содержание объектов уличного освещения в бюджете МО «Сафроновское»  за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Задача 2: «Проведение мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское»,                   в том числе:

-проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов;

-стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих удалению;

-увеличение уровня озеленения территории поселения;

-увеличение доли  мест  массового пребывания, на которые производится текущее содержание;

-организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового пребывания  населения от клещей;

Задача 3: «Организация просветительской работы среди граждан муниципального образования », в том числе:

-мероприятия по распространению памяток   о соблюдении правил благоустройства;

-мероприятия по организации и проведению экологических субботников;

-контроль соблюдения «Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафроновское».

Ожидаемые конечные результаты Программы приведены в Приложении 1 и связаны                с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ                 КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Исполнитель Программы – администрация муниципального образования «Сафроновское» и  осуществляет:

-контроль  выполнения мероприятий программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы;

-финансирование мероприятий программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных программой;

-мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы

РАЗЕДЕЛ 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере благоустройства, но и на развитие смежных социальных направлений.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, повышение экономической самостоятельности, закрепление кадров в сельской местности поселения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Благоустройство территории муниципального образования Сафроновское» на 2022 год» приведена в Приложении  3 к настоящей Программе.

- Приложение 1

к муниципальной  программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

Сафроновское» на 2022 год»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА  2022 ГОД»

| № п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | Объем мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по уличному освещению территории МО «Сафроновское» |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | % | 100,0 | В течение 2022 г. |
| 1.1.1. | Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения, в т.ч. |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | % | 100,0 | В течение 2022 г. |
| 1.1.2. | Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Целевой показатель 2 Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | тыс. руб. | 59,0 | В течение 2022 г. |
| 1.1.3. | Целевой показатель 3 Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | тыс. руб. | 41,0 | В течение 2022 г. |
| 2. Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |
| 2.1.1.. | Целевой показатель 4 Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | тыс. руб. | 95,0 | В течение 2022 г. |
| 2.1.5. | Целевой показатель 5 Приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства | тыс. руб. | 5,0 | В течение 2022 г. |
| 3. Организация просветительской работы среди граждан муниципального образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение просветительской работы среди граждан муниципального образования |  |  |  |
| 3.1.1. | Целевой показатель 6 Мероприятия по распространению памяток о соблюдении правил благоустройства | шт. | 200 | В течение 2022 г. |
| 3.1.2. | Целевой показатель 7 Мероприятия по распространению материалов (плакатов) на экологическую тему | шт. | 6 | В течение 2022 г. |
| 3.2. | Мероприятия по организации и проведению экологических субботников, в т.ч. |  |  |  |
| 3.2.1. | Целевой показатель 8 «Зеленая весна» | субботник | 1 | Май, 3 квартал 2022 г. |
| 3.2.2. | Целевой показатель 9 «Уютное село» | субботник | 4 | Апрель, май, июль, август 2022 г. |
| 3.2.3. | Целевой показатель 10 «Чистый берег» | субботник | 2 | 2 квартал 2022 г. |
| 3.2.4. | Целевой показатель 11 «Зеленая Россия» | субботник | 2 | Май, август 2022 г. |
| 3.2.5. | Целевой показатель 12 Весенний субботник» | субботник | 2 | Апрель, май 2022 г. |
| 3.2.6. | Целевой показатель 13 Всероссийская экологическая акция «Водным объектам-чистые берега и причалы» | субботник | 1 | Сентябрь 2022 г. |
| 3.3. | Целевой показатель 14 Рейдовые осмотры территории МО «Сафроновское» по выявлению нарушений «Правил благоустройства территории МО «Сафроновское» | проверка | 300 | В течение 2022 г. |

- Приложение 2

к муниципальной  программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

Сафроновское» на 2022 год»

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА 2022 ГОД»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель |  | Срок исполнения |  | Источник финанси- рования |  | Объем финансирования на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год тыс. руб. |
| - Мероприятия по уличному освещению территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 1 004,1 |
| 1.1.1 | Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 863,1 |
| 1.1.2. | Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 100,0 |
| 1.1.2.1. | Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 100,0 |
| 1.1.3. | Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 41,0 |
| - Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 85,0 |
| 2.1.1. | Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 82,0 |
| 2.1.2. | Приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2022 год |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 3,0 |
| 3. | Организация просветительской работы среди граждан муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,0 |  |
| 3.1. | Проведение просветительской работы среди граждан муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по распространению памяток о соблюдении правил благоустройства | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.1.2. | Мероприятия по распространению материалов (плакатов) на экологическую тему | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по организации и проведению экологических субботников, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1.1 | «Зеленая весна» | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1.2 | «Уютное село» | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1.3 | «Чистый берег» | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1.4 | «Зеленая Россия» | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1.5 | «Весенний субботник» | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1.6 | «Водным объектам - чистые берега и причалы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Рейдовые осмотры территории МО «Сафроновское» по выявлению нарушений «Правил благоустройства территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 2022 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 1 089,1 |

|  | - Приложение 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Сафроновское» на 2022 год» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО                      ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА  2022 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

-оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

-оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

- Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.