АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня  2021  года  № 78/1

с. Яренск

«О внесении изменений в  муниципальную  программу

«Благоустройство территории муниципального образования

«Сафроновское» на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Сафроновское», утвержденным Постановлением Администрации МО «Сафроновское» от 20 сентября 2013 года № 39                       и  Уставом МО «Сафроновское» Администрация МО «Сафроновское» постановляет:

- Внести изменения в Приложение 1 Программы «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2021 год». Приложение 1 изложить                            в следующей редакции согласно Приложению 1.

- Внести изменения в Приложение 2 Программы «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2021 год». Приложение 1 изложить                            в следующей редакции согласно Приложению 2.

- Контроль выполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста по благоустройству администрации МО «Сафроновское» Гладышеву Е.В.

- Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном  сайте Администрации муниципального образования «Сафроновское» safronovskoe-adm.ru, опубликовать настоящее распоряжение в периодическом  печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов муниципального образования «Сафроновское».

Глава МО «Сафроновское»                                                                              И.Е. Чукичева

- Приложение 1

к муниципальной  программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

Сафроновское» на 2021 год»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА  2021 ГОД»

| № п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | Объем мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по уличному освещению территории МО «Сафроновское» |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | % | 100,0 | В течение 2021 г. |
| 1.1.1. | Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения, в т.ч. |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | % | 100,0 | В течение 2021 г. |
| 1.1.2. | Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Целевой показатель 2 Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | тыс. руб. | 763,7 | В течение 2021 г. |
| 1.1.2.2. | Целевой показатель 3 Приобретение светильников и расходных материалов для нужд уличного освещения | тыс. руб. | 42,1 | В течение 2021 г. |
| 1.1.3. | Целевой показатель 4 Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | тыс. руб. | 41,0 | В течение 2021 г. |
| 2. Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |
| 2.1.1. | Целевой показатель 4 Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | тыс. руб. | 50,0 | В течение 2021 г. |
| 2.1.2. | Целевой показатель 6 Акарицидная обработка территорий массового пребывания граждан | кв. м | 17 300,0 | 2 квартал 2021 года |
| 2.1.3. | Целевой показатель 7 Уборка улиц населенных пунктов МО «Сафроновское» в весенне-летний период | тыс. руб. | 7,6 | 2 квартал 2021 года |
| 2.1.4. | Целевой показатель 8 Приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства | тыс. руб. | 5,0 | В течение 2021 г. |
| 2.1.5. | Целевой показатель 9 Изготовление рамок для праздничных баннеров | шт. | 32 | Апрель 2021 г. |
| 2.1.6. | Целевой показатель 10 Приобретение секций забора | Шт. | 8 | Июнь 2021 г. |
| 2.1.7. | Целевой показатель 11 Устройство уличного освещения лыжной трассы в д. Сафроновка | Шт. | 1 | 3 квартал 2021 года |
| 2.1.8. | Целевой показатель 12 Устройство тротуара от пер. Юбилейный на ул. Центральная в с. Ирта | Пог. м | 100,0 | 3 квартал 2021 года |
| 2.1.9. | Целевой показатель 13 Модернизация уличного освещения в с. Ирта (ул. Спасская, ул. Трудовая, ул. Вычегодская, пер. Южный) | Шт. | 1 | 3 квартал 2021 года |
| 2.1.10. | Целевой показатель 14 Художественное оформление наружной стены нежилого здания по ул. Октябрьская в с. Яренск | Шт. | 1 | 3 квартал 2021 года |
| 2.1.11. | Целевой показатель 15 Приобретение оборудования для детской площадки | Шт. | 1 | 3 квартал 2021 года |
| 2.1.12. | Целевой показатель 16 Устройство подхода к памятнику в д. Микшина Гора | Шт. | 1 | 3 квартал 2021 года |
| 2.1.13. | Целевой показатель 17 Уборка тополей | Шт. | 2 | 3 квартал 2021 года |
| 2.1.14. | Целевой показатель 18 Устройство тротуара от ул. Маяковского по ул. Северная | Пог. м | 48,0 | 3 квартал 2021 года |
| 3. Организация просветительской работы среди граждан муниципального образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение просветительской работы среди граждан муниципального образования |  |  |  |
| 3.1.1. | Целевой показатель 10 Мероприятия по распространению памяток о соблюдении правил благоустройства | шт. | 200 | В течение 2021 г. |
| 3.1.2. | Целевой показатель 11 Мероприятия по распространению материалов (плакатов) на экологическую тему | шт. | 6 | В течение 2021 г. |
| 3.2. | Мероприятия по организации и проведению экологических субботников, в т.ч. |  |  |  |
| 3.2.1. | Целевой показатель 12 «Зеленая весна» | субботник | 1 | Май, 3 квартал 2021 г. |
| 3.2.2. | Целевой показатель 13 «Уютное село» | субботник | 4 | Апрель, май, июль, август 2021 г. |
| 3.2.3. | Целевой показатель 14 «Чистый берег» | субботник | 2 | 2 квартал 2021 г. |
| 3.2.4. | Целевой показатель 15 «Зеленая Россия» | субботник | 2 | Май, август 2021 г. |
| 3.2.5. | Целевой показатель 16 Весенний субботник» | субботник | 2 | Апрель, май 2021 г. |
| 3.2.6. | Целевой показатель 17 Всероссийская экологическая акция «Водным объектам-чистые берега и причалы» | субботник | 1 | Сентябрь 2021 г. |
| 3.3. | Целевой показатель 18 Рейдовые осмотры территории МО «Сафроновское» по выявлению нарушений «Правил благоустройства территории МО «Сафроновское» | проверка | 300 | В течение 2021 г. |

- Приложение № 2

к муниципальной  программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

Сафроновское» на 2021 год»

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА 2021 ГОД»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель |  | Срок исполнения |  | Источник финанси- рования |  | Объем финансирования на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год (тыс. руб.) |
| - Мероприятия по уличному освещению территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 2 520,8 |
| 1.1.1 | Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 1 674,0 |
| 1.1.2. | Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 236,5 |
| 1.1.2.1. | Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 236,5 |
| 1.1.3. | Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 41,0 |
| 1.1.4. | Модернизация уличного освещения по ул. Трудовая от ул. Маяковского до ул. Совхозная | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 259,5 |
| 1.1.5. | Устройство уличного освещения в п. | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 267,7 |
| 1.1.6. | Приобретение уличных светильников и расходных материалов | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 42,1 |
| - Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 839,2 |
| 2.1.1. | Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 50,00 |
| 2.1.2. | Акарицидная обработка территорий массового пребывания граждан | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2 квартал 2021 г. |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 29,4 |
| 2.1.3. | Уборка улиц населенных пунктов МО «Сафроновское» в весенне-летний период | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2 квартал 2021 г. |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 7,6 |
| 2.1.4. | Приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства | Администрация МО «Сафроновское» |  | 2021 год |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 5,0 |
| 2.1.5. | Изготовление рамок для праздничных баннеров | Администрация МО «Сафроновское» |  | Апрель 2021 г. |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 14,6 |
| 2.1.6. | Приобретение секций забора | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 153,0 |
| 2.1.7. | Устройство уличного освещения лыжной трассы в д. Сафроновка | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 123,4 |
| 2.1.8. | Устройство тротуара от пер. Юбилейный на ул. Центральная в с. Ирта | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 71,8 |
| 2.1.9. | Модернизация уличного освещения в с. Ирта (ул. Спасская, ул. Трудовая, ул. Вычегодская, пер. Южный) | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 166,2 |
| 2.1.10. | Художественное оформление наружной стены нежилого здания по ул. Октябрьская в с. Яренск | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 25,0 |
| 2.1.11. | Приобретение оборудования для детской площадки | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 83,2 |
| 2.1.12. | Устройство подхода к памятнику в д. Микшина Гора | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 15,3 |
| 2.1.13. | Уборка тополей | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 23,8 |
| 2.1.14. | Устройство тротуара от ул. Маяковского по ул. Северная | Администрация МО «Сафроновское» |  | 3 квартал 2021 |  | Бюджет МО «Сафроновское» |  | 70,9 |
| 3. | Организация просветительской работы среди граждан муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 г. |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,0 |  |
| 3.1. | Проведение просветительской работы среди граждан муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по распространению памяток о соблюдении правил благоустройства | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.1.2. | Мероприятия по распространению материалов (плакатов) на экологическую тему | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по организации и проведению экологических субботников, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.2. | «Зеленая весна» | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.3. | «Уютное село» | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.5. | «Чистый берег» | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.6. | «Зеленая Россия» | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.7. | «Весенний субботник» | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
| 3.2.8. | «Водным объектам - чистые берега и причалы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Рейдовые осмотры территории МО «Сафроновское» по выявлению нарушений «Правил благоустройства территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 2021 год |  | бюджет МО «Сафроновское» |  | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 3 360,0 |