Приложение 1

Утверждено постановлением администрации МО «Сафроновское»

от 20 сентября 2017 № 26

**Муниципальная программа**

**администрации муниципального образования «Сафроновское»**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»**

с. Яренск

2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

администрации муниципального образования «Сафроновское»

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Сафроновское» |
| Соисполнители  программы | Администрация муниципального образования «Сафроновское» |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Сафроновское», Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории «Сафроновское» Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Сафроновское»  2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Сафроновское»  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Сафроновское». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Сафроновское»  2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «Сафроновское». |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 43 262,145 тыс.руб., в том числе  Объём софинансирования из федерального бюджета -35 613,5 тыс.руб;  Объём софинансирования из областного бюджета-6 283,645 тыс.руб.;  Дополнительный объём софинансирования из муниципального бюджета – 1 365,0 тыс.руб |
| Целевые показатели программы | Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Сафроновское». Результатом от улучшения качества благоустройства станет:  -обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;  -сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;  -активное участие населения поселений в реализации мероприятий Программы. |
| Система организации контроля за реализацией программы | - Заместитель главы и главный специалист по благоустройству муниципального образования «Сафроновское» |

**1. Обоснование разработки программы.**

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Архангельской области.

При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169   
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации государственной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Архангельской области;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**II . Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований Архангельской области, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

В настоящее время на территории МО «Сафроновское» насчитывается 34 населенных пункта, в том числе с численностью населения свыше 1 000 человек один населенный пункт - с.Яренск , включающиеся, в том числе, общее количество дворовых и общественных территорий составляет 84 единицы, из них нуждающихся в благоустройстве - 67 единиц, или 79,8 процентов от общего количества дворовых и общественных территорий многоквартирных домов. На указанных территориях проживают более 1400 человек.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов (далее -МКД) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день на территории МО «Сафроновское» насчитывается 71 дворовых территорий площадью этих территорий 14,19 Га. Общее количество неблагоустроенных дворовых территорий МКД составляет 54 единицы, или 76,05 процента от общего количества дворовых территорий МКД. Для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий необходимо порядка 36500 тыс. рублей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, парки, дворовые территории и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления МО «Сафроновское» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Проведение работ по благоустройству должно соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Включение дворовой территории в Программу не допускается без решения заинтересованных лиц. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:

- о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;

- об утверждении дизайн-проекта и видов работ по благоустройству придомовой территории;

**-** о трудовом и финансовом участии жителей дома в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2018-2022 годах;

- о принятии в безвозмездное пользование с содержанием объектов, установленных в соответствие с дизайн-проектом по программе «Формирование современной городской среды».

В целях повышения уровня доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах Программы, реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, информация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Выполнение мероприятий по благоустройству Программы по формированию современной городской среды позволит значительно улучшить внешний облик села, его экологическое состояние, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на территориях общего пользования, дворовых территориях многоквартирных домов.

**III. Цели, задачи муниципальной Программы**

* 1. Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории МО «Сафроновское».
  2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории МО «Сафроновское» с учетом приоритетов территориального развития;

- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями;

- Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское».

**IV. Этапы и сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на 2018-2022 годы и осуществляется в один этап.

**V. Перечень программных мероприятий**

Минимальный перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 3 к муниципальной программе

Дополнительный перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 4 к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 5 к муниципальной программе.

Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы указан в приложении 6 к муниципальной программе.

Мероприятия программы могут корректироваться с учётом предложений, поступивших на конкурсный отбор и прошедших его для реализации.

**VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет и муниципального образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | Всего: | **43 262,145** | **7 704,4** | **9007,05** | **8 060,0** | **7 704,4** | **10 786,295** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 35 613,5 | 6 272,5 | 7380,75 | 6 630,0 | 6 327,75 | 9 002,5 |
| областной бюджет | 6 283,645 | 1106,9 | 1301,3 | 1 170,0 | 1116,65 | 1 588,795 |
| местный бюджет | 1 365,0 | 325,0 | 325,0 | 260,0 | 260,0 | 195,0 |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в [приложении](#P1127) 5 к данной программе.

**VII. Система управления реализацией Программы**

Текущее управление реализацией настоящей Программы осуществляют администрация муниципального образования «Сафроновское».

Администрация муниципального образования «Сафроновское», с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав Исполнителей.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют администрация муниципального образования «Сафроновское» и юридические, физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Глава муниципального образования «Сафроновское» контролирует выполнение Программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы.

**VIII. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

* влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;
* недостаточное финансирование программных мероприятий;
* макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;
* законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

* использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
* периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

**IX. Ожидаемые результаты реализации Программы**

* 1. По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат реализации муниципальной программы | Всего  2018-2022г. | Сроки | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов МО «Сафроновское» | 54 | 9 | 8 | 11 | 10 | 16 |
| 2. | Количество благоустроенных территорий общего пользования МО «Сафроновское» | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |

* 1. В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.
  2. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается:

а) снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования;

б) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – асфальтирование (бетонирование) дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок.

В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Сафроновское» (приложение 1 к настоящей программе).

* 1. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий (приложение 5 к программе).

Для реализации мероприятий программы необходимы следующие документы:

* минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территориях МО «Сафроновское» (приложение 3 к программе);
* дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 4 к программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 1 к программе);

* порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы (приложение 2 к программе).

Приложение 1

К проекту Муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Сафроновское»**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
  2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории изложен в приложении 4 Программы и софинансируется за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ изложены в п.19 приложения 8 «Правила предоставления и распределения субсидий МО «Сафроновское» в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды».

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, изложенных в приложении 4 Программы, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет органа местного самоуправления поселения. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт органом местного самоуправления поселения, либо в органах казначейства.
   2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, орган местного самоуправления поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета органа местного самоуправления поселения с момента их зачисления на лицевой счет.
  2. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств орган местного самоуправления поселения направляет главному бухгалтеру МО «Сафроновское» копию заключенного соглашения.
  3. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования органу местного самоуправления поселения для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  4. Орган местного самоуправления поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  5. Орган местного самоуправления поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом местного самоуправления поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.
  7. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  8. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным бухгалтером МО «Сафроновское» в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 2

К проекту Муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на 2018-2022 годы»**

* 1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории МО «Сафроновское» (далее – Порядок).
  2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
  3. дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
  4. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1. Разработка дизайн – проекта осуществляется органом местного самоуправления поселения.
2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

1. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.
2. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
   1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
   2. разработка дизайн - проекта;
   3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
   4. утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.
3. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в орган местного самоуправления поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
4. Дизайн - проект утверждается муниципальной комиссией органа местного самоуправления поселения, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 3

К проекту Муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | ремонт дворовых проездов |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | установка скамеек |
| 4 | установка урн |

Приложение 4

К проекту Муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование видов работ |
| 1 | ремонт проезда к территориям, прилегающим к МКД |
| 2 | обустройство тротуаров (в том числе тротуарной плиткой) |
| 3 | установка бордюрных камней |
| 4 | установка песочниц |
| 5 | установка качелей |
| 6 | устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) |
| 7 | освещение детских и спортивных площадок |
| 8 | оборудование детской (игровой) площадки |
| 9 | оборудование спортивной площадки |
| 10 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) |
| 11 | газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |
| 12 | обрезка деревьев и кустарников |
| 13 | уборка сухостойных деревьев |
| 14 | Демонтаж хозяйственных построек ( в.т.ч. сараев) и строительство сараев |
| 15 | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников |
| 16 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью |
| 17 | велопарковки |
| 18 | иные виды работ |

Приложение 5

К проекту Муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Показатели результата мероприятий по годам | Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Сафроновское» | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории МО «Сафроновское»с учетом приоритетов территориального развития | | | | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия   по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Сафроновское», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Сафроновское» | всего | - | - | - | - | - | - | повышение уровня квалификации сотрудников  по мере необходимости |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| * 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Сафроновское» | всего | - | - | - | - | - | - | предусматривает оценку состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями | | | | | | | | | | |
| 2.1.Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Сафроновское» | всего | **36773,75** | **6548,75** | **7657,0** | **6851,0** | **6548,75** | **9168,25** | количество благоустроенных дворовых территорий 54 ед. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 31025,0 | 5525,0 | 6460,0 | 5780,0 | 5525,0 | 7735,0 |
| областной бюджет | 5475,0 | 975,0 | 1140,0 | 1020,0 | 975,0 | 1365,0 |
|  |  | местные бюджеты | 273,75 | 48,75 | 57,0 | 51,0 | 48,75 | 68,25 |  |  |
| 2.2.Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Сафроновское» | всего | **6488,395** | **1155,65** | **1350,05** | **1209,0** | **1155,65** | **1618,045** | количество благоустроенных общественных территорий 13 ед. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 5474,0 | 974,95 | 1139,0 | 1020,0 | 974,95 | 1365,1 |
| областной бюджет | 966,0 | 172,05 | 201,0 | 180,0 | 172,05 | 240,9 |
| местные бюджеты | 48,395 | 8,65 | 10,05 | 9,0 | 8,65 | 12,045 |
| Задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское» | | | | | | | | | | |  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан  и организаций  по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Сафроновское» | федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | - | повышение уровня информированности заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий путем проведения (работы с местными средствами массовой информации, использование социальных сетей и интернет-ресурсов вывешивание афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах.) |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные средства | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3.2.Мероприятия  по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан  и организаций  в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | Администрация МО «Сафроновское» | всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | подготовка  протокола решения и/или заключения комиссии  о реализации предлагаемого проекта по благоустройству территорий (проведение с заинтересованными гражданами встреч, путем внедрения интерактивного формата обсуждений проектов, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр, проведение пешеходных потоков и любые другие форматы) |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| местные бюджеты | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные средства | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | Администрация МО «Сафроновское» | всего | **43 262,145** | **7 704,4** | **9007,05** | **8 060,0** | **7 704,4** | **10 786,295** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 35 613,5 | 6 272,5 | 7380,75 | 6 630,0 | 6 327,75 | 9 002,5 |
| областной бюджет | 6 283,645 | 1106,9 | 1301,3 | 1 170,0 | 1116,65 | 1 588,795 |
| местные бюджеты | 1 365,0 | 325,0 | 325,0 | 260,0 | 260,0 | 195,0 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение 6

К проекту Муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

**Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей | | | | | | Наименование программных мероприятий |
| на начало реализации программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| **Муниципальная программа администрации муниципального образования «Сафроновское»**  **«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Сафроновское» | шт. | Администрация МО «Сафроновское» | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 16 | Благоустройство дворовых территорий |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «Сафроновкое» | шт. | Администрация МО «Сафроновское» | 2 (частично благоустроены) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | Благоустройство территории общего пользования |