АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 января 2025 года № 3

с. Яренск

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории**

**муниципального образования «Сафроновское» на 2025 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сафроновское» от 26.12.2024 № 181, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Сафроновское» от 26.12.2024 № 181, и Уставом МО «Сафроновское», Администрация муниципального образования «Сафроновское» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2025 год» согласно Приложению № 1;

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования на 2025 год» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «Сафроновское»;

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на консультанта Администрации МО «Сафроновское»;

4. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Сафроновское» от 12.10.2023 № 326/1.

5. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафроновское» (адрес доступа: https://safronovskoe-r29.gosweb.gosuslugi.ru/, опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов муниципального образования «Сафроновское».

Глава МО «Сафроновское» М.В. Цыгарова

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Администрации

МО «Сафроновское»

от 17 января 2025 г. № 3

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2025 год»**

с. Яренск

**Паспорт программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы  | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2025 год» |
| 2. | Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав МО «Сафроновское»;- Постановление Администрации от 26.12.2024 № 181«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Сафроновское». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Сафроновское» |
| 4. | Исполнители мероприятий программы  | Администрация муниципального образования «Сафроновское» |
| 5. | Цели программы | - Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;- Обеспечение экологической безопасности;- Улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойное функционирование. |
| 6. | Задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства муниципального образования- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов муниципального образования;- Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного освещения улиц в населенных пунктах муниципального образования в т.ч.:- Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;- Приобретение энергосберегающих светильников и материалов для ремонта сетей уличного освещения;- Проведение мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское», в т. ч.:- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в населённых пунктах поселения;- кронирование усыхающих крон деревьев и удаление сухостойных (больных) деревьев;- акарицидная обработка мест массового пребывания граждан;- содержание памятников и прилегающих к ним территорий;- скашивание растительности в весенне-летний период;- уборка улиц в весенне-летний период. |
| 7. | Сроки реализации программы | 2025 год |
| 8. | Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы составляет: в 2025 году – 901,8 тыс. рублей, в том числе:средства бюджета МО «Сафроновское» – 901,8 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2025 году, могут быть уточнены при формировании проектов решения Совета депутатов о бюджете МО «Сафроновское» на 2025 год. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | - бесперебойное освещение улиц в населенных пунктах муниципального образования;- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;- ликвидации несанкционированных свалок;- улучшение эстетического вида населённых пунктов;- обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения. |
| 10. | Контроль за выполнением программы | Контроль реализации программы осуществляетконсультант МО «Сафроновское» |

**РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ**

**ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Программа (далее Программа) разработана в целях реализации Федерального закона от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафроновское», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Сафроновское» от 03.11.2017 № 30, в ред. Решений Совета депутатов от 22.06.2018 № 55, от 06.11.2018 № 62, и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории МО «Сафроновское».

На территории муниципального образования расположено 10 населенных пунктов, где проживает 4 839 человек. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной политики. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов муниципального образования вызывает дополнительную социальную напряженность среди населения.

Одна из проблем благоустройства территории поселения – уличное освещение населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское».

В вечернее время в учреждениях культуры и образования работают кружки и секции, которые призваны способствовать культурному и физическому развитию молодёжи поселения. В связи с тем, что в этих кружках и секциях в основном занимаются ученики школ, при формировании графика занятий используется вечернее время суток, что является основанием необходимости освещение территории населённых пунктов в вечернее время.

Большой процент населения в муниципальном образовании занимают люди преклонного возраста, которые нуждаются в помощи социальных работников, а так же в своевременном оказании скорой медицинской помощи. Освещение населенных пунктов необходимо для оказания вышеперечисленных услуг и для профилактики правонарушений на улицах и общественных местах, а также для создания комфортных условий для проживания остальных категорий населения. Таким образом, безопасность и комфорт населения на прямую зависит от освещенности улиц в темное время суток, которую надо поддерживать на должном уровне.

В связи с вышеперечисленным, необходимо своевременно оплачивать электроэнергию, ремонтировать и модернизировать существующие сети, внедряя энергосберегающие технологии.

На территории поселения имеются места, где регулярно собирается большое количество граждан. В целях безопасности населения и соблюдения законодательства, администрация муниципального образования обязана обезопасить население от укусов клещей, которые являются переносчиками различных заболеваний. Для этих целей необходимо производить акарицидную обработку мест массового пребывания граждан.

В целях профилактики образования несанкционированных свалок, администрации поселения, в рамках весенней и осенней уборки посёлков, необходимо вывозить накопившийся на улицах населённых пунктов поселения мусор.

На территории населённых пунктов поселения в весенне-летний период наблюдается рост сорной растительности и борщевика. Высохшие растения увеличивают опасность возникновения пожаров в населённых пунктах, кроме того, произрастание сорной растительности в населённых пунктах влияет на эстетический вид. В связи с вышеперечисленным, необходимо производить скашивание травы в населённых пунктах поселения на земельных участках, ответственность за содержание, которых не распространяется на физические и юридические лица.

В муниципальном образовании в весенний, летний и осенний период необходимо производить уборку территории населенных пунктов от старой листвы и мусора, для этого необходимо приобрести инвентарь и предусмотреть средства на оплату труда работников, занятых на уборке территории. Для снижения расходов средств бюджета муниципального образования «Сафроновское» следует привлекать волонтеров, юридических лиц, общественные организации для участия в уборке территории.

**РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программой ставятся следующие цели:

- повышение санитарной безопасности населения;

- повышение уровня жизни граждан за счет улучшения благоустройства населённых пунктов поселения.

- обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения,

- обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

Достижение поставленных задач в условиях развития и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при проведении работ по благоустройству территории населённых пунктов муниципального образования «Сафроновское».

Сроки реализации Программы – 2025 год.

**РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

* Оплата электроэнергии на нужды уличного освещения;
* Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;
* Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, находящихся на территории муниципального образования;
* Содержание памятников и прилегающих к ним территорий;
* Акарицидная обработка мест массового пребывания граждан;
* Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок;
* Скашивание растительности в весенне-летний период;
* Уборка улиц и мест массового пребывания граждан;
* Проведение субботников;
* Приобретение материальных ценностей и оборудования для украшения населенных пунктов муниципального образования;
* Проведение просветительской работы с населением МО «Сафроновское» по привлечению к участию в субботниках, а также к работам по благоустройству и очистке от мусора придомовых территорий, мест общего пользования;
* Организация контроля соблюдения Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафроновское», утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Сафроновское» от 03.11.2018 № 30, в ред. Решений Совета депутатов от 22.06.2018 № 55, от 06.11.2018 № 62.

Перечень мероприятий с указанием источников и объемов финансирования, указан в Приложении 1 к настоящей программе.

**РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, предусмотренных разделом 3, планируется осуществить за счет средств бюджета муниципального образования «Сафроновское», а также за счет средств, привлеченных из других бюджетов.

Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет 901,8 тыс. руб., в т.ч. в 2025 году –901,8 тыс. руб.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Сафроновское» о бюджете 2025 год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

**РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ**

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: Проведение мероприятий по уличному освещение территории муниципального образования «Сафроновское»:

- увеличение уровня освещенности территории МО «Сафроновское» за счет модернизации существующих сетей уличного освещения муниципального образования «Сафроновское»;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- качественное содержание и своевременный ремонт сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское».

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц муниципального образования, создание комфортных условий для граждан, проживающих на территории муниципального образования.

Основной экономический эффект – снижение затрат на оплату электроэнергии и содержание объектов уличного освещения в бюджете МО «Сафроновское» за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Задача 2: «Проведение мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское», в том числе:

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих удалению;

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

- увеличение доли мест массового пребывания, на которые производится текущее содержание;

- организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового пребывания населения от клещей;

Задача 3: «Организация просветительской работы среди граждан муниципального образования », в том числе:

- мероприятия по распространению памяток о соблюдении правил благоустройства;

- мероприятия по организации и проведению экологических субботников;

- контроль соблюдения «Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафроновское».

Ожидаемые конечные результаты Программы приведены в Приложении 1 и связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

**РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Исполнитель Программы – Администрация муниципального образования «Сафроновское» и осуществляет:

- контроль выполнения мероприятий программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы;

- финансирование мероприятий программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных программой;

- мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы

**РАЗЕДЕЛ 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере благоустройства, но и на развитие смежных социальных направлений.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, повышение экономической самостоятельности, закрепление кадров в сельской местности поселения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Благоустройство территории муниципального образования Сафроновское» на 2025 год» приведена в Приложении 3 к настоящей Программе.

 Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

 Сафроновское» на 2025 год»

**ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА 2025 ГОД»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Единицы измерения** | **Объем****мероприятий** | **Срок****исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Мероприятия по уличному освещению территории муниципального образования «Сафроновское»** |  |
| 1.1. | **Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское»** |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | кВттыс. руб. | 106 258,0401,3 | В течение 2025 г. |
| 1.1.2. | Целевой показатель 2Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | тыс. руб. | 0 | В течение 2025 г. |
| 1.2. | **Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское»** |
| 1.2.1. | Целевой показатель 3Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | тыс. руб. | 271,5 | В течение 2025 г. |
| 1.2.2. | Целевой показатель 4Приобретение энергосберегающих ламп для текущего ремонта и модернизации сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | шт. | 10 | В течение 2025 г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2. Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** |
| 2.1. | **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» в т.ч.:** |
| 2.1.1. | Целевой показатель 5Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | тыс. руб. | 90,5 | В течение 2025 г. |
| 2.1.2. | Целевой показатель 6Очистка территории парка имени Землячки  | тыс. руб. | 128,5 | В течение 2025 г. |
| 2.1.3. | Целевой показатель 7акарицидная обработка мест общественных территорий муниципального образования «Сафроновское» | м2 | 0,00 | 2 квартал 2025 года |
| 2.1.4. | Целевой показатель 8приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства муниципального образования «Сафроновское» | тыс. руб. | 10,0 | В течение 2025 г. |
| 2.1.5. | Целевой показатель 9уборка территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» в весенний период | тыс. руб. | 0 | В течение 2025 г. |
| 2.1.7. | Целевой показатель 10размещение растительных отходов, не относящихся к ТКО на полигоне с. Яренск Ленского района | куб. м | 12,0 | В течение 2025 г. |
| 2.1.8. | Целевой показатель 11скашивание растительности в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | м2 | 2 010,0 | 2,3 квартал 2025 г. |
| **3. Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования «Сафроновское» в т.ч.:** |
| 3.1. | **Проведение просветительской работы среди граждан муниципального образования «Сафроновское»** |
| 3.1.1. | Целевой показатель 12мероприятия по распространению памяток о соблюдении правил благоустройства | памятка | 200 | В течение 2025 г. |
| 3.1.2. | Целевой показатель 13мероприятия по распространению материалов (памяток) на экологическую тематику | мероприятие | 6 | В течение 2025 г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1.3. | Целевой показатель 14мероприятия по работе с руководителями организаций, учреждений направленные на очистку от мусора собственных территорий организаций и учреждений, прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | собрание | 1 | В течение 2025 г. |
| 3.1.4. | Целевой показатель 15распространение памяток о правилах поведения при встрече с дикими животными | мероприятие | 3 | В течение 2025 г. |
| 3.2. | **Мероприятия по организации и проведению экологических субботников, в т.ч.** |
| 3.2.1. | Целевой показатель 16 «Зеленая весна» | субботник | 2 | Май, 3 квартал 2025 г. |
| 3.2.2. | Целевой показатель 17«Уютное село» | субботник | 10 | Апрель, май, июль, август 2025 г. |
| 3.2.3. | Целевой показатель 18 «Чистый берег» | субботник | 3 | 2 квартал 2025 г. |
| 3.2.4. | Целевой показатель 19 «Зеленая Россия» | субботник | 2 | Май, август 2025 г. |
| 3.2.5. | Целевой показатель 20Весенний субботник» | субботник | 2 | Апрель, май 2025 г. |
| 3.2.6. | Целевой показатель 21Всероссийская экологическая акция «Водным объектам-чистые берега и причалы» | субботник | 1 | Сентябрь 2025 г. |
| 3.2.7. | Целевой показатель 22Субботник на территории мест захоронения | субботник | 1 | В течение 2025 г. |
| 3.2.8. | Целевой показатель 2Борьба с борщевиком Сосновского | субботник | 4 | 2,3 квартал 2025 г. |
| 3.3. | **Прочие мероприятия по организации благоустройства в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское», в т.ч.** |
| 3.3.1. | Целевой показатель 24рейдовые осмотры территории МО «Сафроновское» по выявлению нарушений «Правил благоустройства территории МО «Сафроновское» | проверка | 30 | В течение 2025 г. |
| 3.3.2. | Целевой показатель 25мероприятия по розыску владельцев животных находящихся без владельцев на территории населенных пунктов МО «Сафроновское» | мероприятие | 20 | В течение 2025 г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.3.3. | Целевой показатель 26мероприятия по предотвращению бесконтрольного нахождения животных без владельцев на территории населенных пунктов МО «Сафроновское» (осуществление рейдов совместно с ветеринарными службами, профилактические беседы с населением, распространение памяток) | рейд | 24 | В течение 2025 г. |
| 3.3.4. | Целевой показатель 27мероприятия по выявлению конструктивных нарушений детских игровых и спортивных площадок, ремонт по мере необходимости | рейд | 24 | В течение 2025 г. |
| 3.3.5. | Целевой показатель 28профилактические и предупреждающие мероприятия, направленные на недопущение неконтролируемого схода снега, льда с крыш домов, зданий, сооружений. | мероприятие | 8 | 1,2 квартал 2025 г. |
| 3.3.6. | Целевой показатель 29мероприятия по выявлению визуального мусора в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | мероприятие | 3 | В течение 2025 г. |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

муниципального образования

Сафроновское» на 2025 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА 2025 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** | **Объем финансирован****на 2025 год****тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Мероприятия по уличному освещению территории муниципального образования «Сафроновское»**
 |
| **1.1.** | **Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское»** | **Администрация** **МО «Сафроновское»**  | **2025 год** | **бюджет МО «Сафроновское»** | **401,3** |
| **1.1.1.** | **Содержание сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» в т.ч.:** | **Администрация** **МО «Сафроновское»**  | **2025 год** | **бюджет МО «Сафроновское»** | **401,3** |
| 1.1.1.1 | оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 331,3 |
| 1.1.1.2 | оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 70,0 |
| **1.2.** | **Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения в т.ч.:** | **Администрация** **МО «Сафроновское»**  | **2025 год** | **бюджет МО****«Сафроновское»** | **271,5** |
| 1.2.1. | текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 266,5 |
| 1.2.2. | приобретение энергосберегающих ламп для текущего ремонта и модернизации сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 5,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»**
 |
| **2.1.** | **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» в т.ч.:** | **Администрация** **МО «Сафроновское»**  | **2025 год** | **Бюджет МО «Сафроновское»** | **229,0** |
| 2.1.1. | содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | Бюджет МО «Сафроновское» | 80,0 |
| 2.1.2. | благоустройство парков муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | Бюджет МО «Сафроновское» | 90,5 |
| 2.1.3. | акарицидная обработка мест общественных территорий муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | Бюджет МО «Сафроновское» | 20,0 |
| 2.1.4. | приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | Бюджет МО «Сафроновское» | 10,0 |
| 2.1.5. | уборка территории населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» в весенний период | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | Бюджет МО «Сафроновское» | 20,0 |
| 2.1.6. | размещение растительных отходов, не относящихся к ТКО на полигоне с. Яренск  | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | Бюджет МО «Сафроновское» | 8,5 |
| 2.1.7. | скашивание растительности в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское»  | 2025 год | Бюджет МО «Сафроновское» | 0,0 |
| **3. Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования «Сафроновское» в т.ч.:** |
| **3.1.** | **Проведение просветительской работы среди граждан муниципального образования «Сафроновское» в т.ч.:** | **Администрация****МО «Сафроновское»**  | **2025 год** | **бюджет МО «Сафроновское»** | **0,00** |
| 3.1.1. | мероприятия по распространению материалов (памяток) на экологическую тематику | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3.1.2. | мероприятия по работе с руководителями организаций, учреждений направленные на очистку от мусора собственных территорий организаций и учреждений, прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.1.3. | распространение памяток о правилах поведения при встрече с дикими животными | АдминистрацияМО «Сафроновское» | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| **3.2.** | **Мероприятия по организации и проведению экологических субботников, в т.ч.:** | **Администрация****МО «Сафроновское»**  | **2025 год** | **бюджет МО «Сафроновское»** | **0,00** |
| 3.2.1. | «Зеленая весна» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.2.2. | «Уютное село» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.2.3. | «Чистый берег» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.2.4. | «Зеленая Россия» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.2.5. | «Весенний субботник» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.2.6. | «Водным объектам - чистые берега и причалы» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.2.7. | Субботник на территории мест захоронения | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.2.8. | Борьба с борщевиком Сосновского | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| **3.3.** | **Прочие мероприятия по организации благоустройства в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское»,** **в т.ч.:** | **Администрация****МО «Сафроновское»** | **2025 год** | **бюджет МО «Сафроновское»** | **0,00** |
| 3.3.1. | рейдовые осмотры территории МО «Сафроновское» по выявлению нарушений «Правил благоустройства территории МО «Сафроновское» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3.3.2. | мероприятия по розыску владельцев животных находящихся без владельцев на территории населенных пунктов МО «Сафроновское» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.3.3. | мероприятия по предотвращению бесконтрольного нахождения животных без владельцев на территории населенных пунктов МО «Сафроновское» (осуществление рейдов совместно с ветеринарными службами, профилактические беседы с населением, распространение памяток) | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.3.4. | мероприятия по выявлению конструктивных нарушений детских игровых и спортивных площадок, ремонт по мере необходимости | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.3.5. | профилактические и предупреждающие мероприятия, направленные на недопущение неконтролируемого схода снега, льда с крыш домов, зданий, сооружений. | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
| 3.3.6. | мероприятия по выявлению визуального мусора в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | АдминистрацияМО «Сафроновское»  | 2025 год | бюджет МО «Сафроновское» | 0,00 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **901,8** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к муниципальной программе«Благоустройство территории муниципального образования Сафроновское» на 2025 год» |

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

 **ОБРАЗОВАНИЯ САФРОНОВСКОЕ» НА 2025 ГОД»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDOCUME~1%5CAdmin%5CLOCALS~1%5CTemp%5C%E2%84%96%20313%20%D0%BE%D1%82%2028_12_2016-1.doc#Par1007);

- оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) [(таблица 2)](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDOCUME~1%5CAdmin%5CLOCALS~1%5CTemp%5C%E2%84%96%20313%20%D0%BE%D1%82%2028_12_2016-1.doc#Par1027).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02  | полное финансирование  |
|  0,5 <= Q1 < 0,98  | неполное финансирование  |
|  1,02 < Q1 <= 1,5  | увеличенное финансирование  |
|  Q1 < 0,5  | существенное недофинансирование  |
|  Q1 > 1,5  | чрезмерное финансирование  |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05  | высокая результативность  |
|  0,7 <= Q2 < 0,95  | средняя результативность (недовыполнение плана)  |
|  1,05 < Q2 <= 1,3  | средняя результативность (перевыполнение плана)  |
|  Q2 < 0,7  | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
|  Q2 > 1,3  | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.