Приложение N 3

к Порядку разработки

и реализации муниципальных

программ МО «Сафроновское»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Ремонт и содержание дорог муниципального образования «Сафроновское» на 2016 год»

по состоянию на 01.07.2016 года

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | Районный бюджета | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов - лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2016 год | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Содержание автомобильных дорог |  | 2394,3 | 1125,2 | - | - | 2394,3 | 2394,3 | 1125,2 | - | - | 2 262,7 | 1 125,2 | Реализация мероприятий - 3,4 квартал |
| 2. Ремонт тротуаров |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - | - | 100,0 | - | Мероприятия будут финансироваться в 3 квартале |
| 3.Капитальный ремонт автодорог |  | 300,00 | 0,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | - | - | 300,0 |  | Подготовлены локальные сметы |
| Итого по  Программе |  | 2794,3 | 1125,2 | - | - | 2794,3 | 2794,3 | 1125,2 | - | - | 2 662,7 | 1 125,2 | - |

Исполнитель: Агеева Д.Л. (81859) 52576