Приложение N 3

к Порядку разработки

и реализации муниципальных

программ МО «Сафроновское»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2017 год»

по состоянию на 01.07.2017 года

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Предусмотрено по Программе. (тыс. руб.) | | | | | | | | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | Объемы финансирования  в т.ч. (тыс. руб.) | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | В т.ч федеральный бюджет | | В т.ч.  Областной  бюджет | | Вт.ч.  Районный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | В т.ч.  Областной  бюджет | | В т.ч.  Районный бюджет | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов  лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 г | факти - чески  профи  нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Содержание сетей уличного освещения | 1050,0 | 515,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 1050,0 | 515,7 | - | - | - | - | Реализация мероприятий -  3,4 квартал |
| Прочие мероприятий по благоустройству | 529,4 | 352,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 529,4 | 352,2 | - | - | - | - | Реализация мероприятий - 3,4 квартал |
| Ремонт и модернизация сетей уличного освещения | 316,2 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 73,9 | 24,6 | 24,6 | 316,2 | 316,2 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 3,4 квартал |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Сафроновское» | 986,3 | 0,0 | 979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 986,3 | 986,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 3,4 квартал |
| Благоустройство территорий общего пользования | 493,2 | 0,0 | 489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 3,4 квартал |
| Итого по  Программе | 3375,1 | 995,1 | 1468,5 | 0,0 | 73,9 | 73,9 | 24,6 | 24,6 | 3375,1 | 3375,1 | 995,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Исполнитель: Агеева Д.Л. (81859) 52576