Приложение N 3

к Порядку разработки

и реализации муниципальных

программ МО «Сафроновское»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2017 год»

по состоянию на 01.04.2017 года

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов - лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Содержание сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 800,0 | 231,0 | - | - | 800,0 | 800,0 | 231,0 | - | - | - | - | Реализация мероприятий -  2,3,4 квартал |
| Прочие мероприятий по благоустройству | Администрация МО «Сафроновское» | 332,1 | 233,3 |  |  | 332,1 | 332,1 | 233,3 | - | - | - | - | Реализация мероприятий - 2,3,4 квартал |
| Ремонт и модернизация сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 400,0 | 75,2 |  |  | 400,0 | 400,0 | 75,2 | - | - | - |  | Реализация мероприятий - 2,3,4 квартал |
| Итого по  Программе |  | 1 532,1 | 539,5 | - | - | 1 532,1 | 1 532,1 | 539,5 | - | - | - | - | - |

Исполнитель: Агеева Д.Л. (81859) 52576