ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов - лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Сафроновское»с учетом приоритетов территориального развития** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Задача выполнена** |
| * 1. Мероприятия   по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Сафроновское», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| **2.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **2064,3** | **1984,7** | **1609,4** | **1609,4** | **315,0** | **315,0** | **235,4** | **139,9** | **139,9** | **0,0** | **0,0** | **Задача выполнена** |
| 2.1.Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 76,3 | 76,3 | 64,4 | 64,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.2.Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 107,0 | 100,6 | 1545,0 | 1545,0 | 308,6 | 308,6 | 229,0 | 134,3 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| **3.Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское»** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Задача выполнена** |
| 3.1.Мероприятия по информированию заинтересованных граждан  и организаций  по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 3.2.Мероприятия  по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан  и организаций  в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| **Итого по  Программе** |  | **2064,3** | **1 984,7** | **1609,4** | **1609,4** | **315,0** | **315,0** | **235,4** | **139,9** | **139,9** | **0,0** | **0,0** | **-** |