Приложение N 3

к Порядку разработки

и реализации муниципальных

программ МО «Сафроновское»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2018 год»

по состоянию на 01.04.2018 года

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов - лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2017 год | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятия по уличному освещению** |  | **950,0** | **353,1** | **0,0** | **0,0** | **950,0** | **950,0** | **353,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.Содержание сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 800,0 | 213,1 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 800,00 | 213,1 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий -  2,3,4 квартал |
| 2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» | 150,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 2,3,4 квартал |
| 2.2.Приобретение энергосберегающих светильников и материалов для ремонта сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 2,3,4 квартал |
| **Мероприятия по благоустройству территории** |  | **200,0** | **100,6** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **100,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.Прочие мероприятий по благоустройству | Администрация МО «Сафроновское» | 200,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 107,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 107,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 2,3,4 квартал |
| 3.2.Акарицидная обработка мест массового пребывания граждан | Администрация МО «Сафроновское» | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 2,3 квартал |
| 3.3.Сбор и вывоз мусора с территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 2,3,4 квартал |
| 3.4. Уборка улиц в весенне-летний период | Администрация МО «Сафроновское» | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 2,3 квартал |
| 3.5.Скашивание растительности | Администрация МО «Сафроновское» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий - 2,3 квартал |
| **Итого по  Программе** |  | **1 150,0** | **453,7** | **-** | **-** | **1 150,0** | **1 150,0** | **453,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |

Исполнитель: Агеева Д.Л. (81859) 52452