ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2018 год»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов - лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2018 год | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятия по уличному освещению** |  | **1941,1** | **1777,1** | **0,0** | **0,0** | **1722,1** | **1722,1** | **1558,1** | **48,2** | **48,2** | **170,8** | **170,8** |  |
| 1.Содержание сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 1 363,7 | 1 199,7 | 0,0 | 0,0 | 1 363,7 | 1 363,7 | 1 199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 1 363,7 | 1 199,7 | 0,0 | 0,0 | 1 363,7 | 1 363,7 | 1 199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» | 577,4 | 577,4 | 0,0 | 0,0 | 358,4 | 358,4 | 358,4 | 48,2 | 48,2 | 170,8 | 170,8 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» | 328,2 | 328,2 | 0,0 | 0,0 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.2.Приобретение энергосберегающих светильников и материалов для ремонта сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 249,2 | 249,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 48,2 | 48,2 | 170,8 | 170,8 | Мероприятие реализовано |
| **Мероприятия по благоустройству территории** |  | **413,2** | **401,6** | **0,0** | **0,0** | **413,2** | **413,2** | **401,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.Прочие мероприятий по благоустройству | Администрация МО «Сафроновское» | 413,2 | 401,6 | 0,0 | 0,0 | 413,2 | 413,2 | 401,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 3.1.Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 3.2.Акарицидная обработка мест массового пребывания граждан | Администрация МО «Сафроновское» | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 3.3.Сбор и вывоз мусора с территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 115,5 | 103,9 | 0,0 | 0,0 | 115,5 | 115,5 | 103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Нехватка средств |
| 3.4. Уборка улиц в весенне-летний период | Администрация МО «Сафроновское» | 88,1 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 3.5.Скашивание растительности | Администрация МО «Сафроновское» | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| **Итого по  Программе** |  | **2 354,3** | **2 178,7** | **-** | **-** | **2 354,3** | **2 354,3** | **2 178,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |