ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2019 год»

по состоянию на 01.10.2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов - лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2019 год | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.Мероприятия по уличному освещению** |  | **1 962,2** | **1 267,0** | **0,0** | **0,0** | **1681,1** | **1 681,1** | **1 681,1** | **281,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **1.1.Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **1 265,5** | **934,7** | **0,0** | **0,0** | **1265,5** | **1 265,5** | **1 265,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Мероприятие частично реализовано**  **Мероприятие запланировано на 4 квартал** |
| **1.2. Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения** | **Администрация МО «Сафроновское»** | **696,7** | **332,3** | **0,0** | **0,0** | **415,6** | **415,6** | **415,6** | **281,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Мероприятие частично реализовано**  **Мероприятие запланировано на 4 квартал** |
| 1.2.1Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» | 321,1 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 1.2.2  Приобретение энергосберегающих светильников и материалов для ремонта сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 361,1 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 281,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 1.2.3 Исполнение судебных актов | Администрация МО «Сафроновское» | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| **2.**  **Мероприятия по благоустройству территории МО «Сафроновское»** |  | **1 464,9** | **673,8** | **0,0** | **0,0** | **1073,5** | **452,7** | **452,7** | **391,4** | **227,2** | **0,0** | **0,0** | **Мероприятие частично реализовано**  **Мероприятие запланировано на 4 квартал** |
| 2.1.Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 220,3 | 210,5 | 0,0 | 0,0 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.2. Устройство тротуаров в с. Ирта МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 37,5 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 33,8 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.3.Акарицидная обработка мест массового пребывания граждан | Администрация МО «Сафроновское» | 67,3 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.4. Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.5.Вывоз мусора с несанкциониро-  ванных свалок, расположенных на территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 71,6 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.6. Сбор и вывоз мусора с территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.7. Уборка улиц в весенне-летний период | Администрация МО «Сафроновское» | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.8. Побелка крон деревьев | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.9. Кронирование усыхающих крон деревьев и удаление сухостойных (больных) деревьев | Администрация МО «Сафроновское» | 473,8 | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 383,4 | 380,0 | 380,0 | 90,4 | 90,4 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 210.Скашивание растительности | Администрация МО «Сафроновское» | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.11. Планировка территории с. Ирта | Администрация МО «Сафроновское» | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.12. Приобретение секций забора («Преображенский парк» | Администрация МО «Сафроновское» | 278,0 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 103,0 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.13.Приобретение диван-качели | Администрация МО «Сафроновское» | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.14.Приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства | Администрация МО «Сафроновское» | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 2.15.Приобретение оборудования | Администрация МО «Сафроновское» | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 3.1.Мероприятия по распространению памяток о соблюдении правил благоустройства | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 3.2.Мероприяти по организации и проведении. экологических субботников в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 3.2.1.»Зеленая весна» | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 3.2.2. «Чистый берег» | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 3.2.3. «Зеленая Россия» | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| 3.3.Контроль соблюдения «правил благоустройства территории МО «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Мероприятие запланировано на 4 квартал |
| **Итого по  Программе** |  | **3 427,1** | **1 940,8** | **-** | **-** | **2 754,6** | **2 754,6** | **2 754,6** | **672,5** | **227,2** | **0,0** | **0,0** | **-** |