ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2021 год»

по состоянию на 01.04.2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиемероприятияПрограммы  | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| всего  | федеральныйбюджет  | бюджет МО «Сафроновское»  | Областной бюджет  | внебюджетныеисточники  |
| план | факт | план  | факт  | преду - смотрено постанов лением о Программе | утвержденорешением обюджете на 2021 год | факти -чески профи -нанси-ровано | план | факт  | план  | Факт  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятия по уличному освещению** |  | **1 930,0** | **567,5** | **0,0** | **0,0** | **1 930,0** | **1 930,** | **567,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1.Содержание сетей уличного освещения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 1 930,0 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.1.Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 1 674,0 | 457,2 | 0,0 | 0,0 | 1 674,0 | 1 674,0 | 457,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 215,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 215,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.2.1.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Администрация МО «Сафроновское» | 182,9 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 182,9 | 182,9 | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.2.2 Приобретение материальных ценностей для содержания сетей уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 32,1 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 32,1 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.2.1.Оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| **2.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | **257,0** | **62,0** | **0,0** | **0,0** | **257,0** | **257,0** | **62,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | 257,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 257,0 | 257,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоНехватка средств |
| 2.1.1.Содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 150,0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано  |
| 2.1.2.Акарицидная обработка территорий массового пребывания граждан | Администрация МО «Сафроновское» | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 7029,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3 квартал |
| 2.1.3. Сбор и вывоз мусора с территории муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 квартал |
| 2.1.4.Уборка улиц населенных пунктов МО «Сафроновское» в весенне-летний период | Администрация МО «Сафроновское» | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 2.1.5. Приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства  | Администрация МО «Сафроновское» | 6,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 2.1.6. Изготовление рамок для праздничных баннеров | Администрация МО «Сафроновское» | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| **Итого по Программе**  |  | **2 187,0** | **629,5** | **0,0** | **0,0** | **2 187,0** | **2 187,0** | **629,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |