ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2022 год»

по состоянию на 01.10.2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиемероприятияПрограммы  | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| всего  | федеральныйбюджет  | бюджет МО «Сафроновское»  | Областной бюджет  | Районный бюджет  |
| план | факт | план  | факт  | преду - смотрено постанов лением о Программе | утвержденорешением обюджете на 2022 г | факти -чески профи -нанси-ровано | план | факт  | план  | Факт  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятия по уличному освещению** |  | **1 336,4** |  **1 096,3** | **0,0** | **0,0** |  **1 336,4** |  **1 336,4** |  **1096,3** | **225,0** |  **225,0** |  **75,0** | **75,0** |  |
| 1.1.Содержание сетей уличного освещения, в т.ч.: | Администрация МО «Сафроновское» |  833,3 |  593,2 | 0,0 | 0,0 |  833,3 |  833,3 |  593,2 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.1.оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» |  759,2 |  593,2 | 0,0 | 0,0 |  759,2 | 759,2 |  593,2 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2. оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 74,1 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  74,1 |  74,1 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 503,1 |  503,1 | 0,0 | 0,0 |  503,1 |  503,1 |  503,1 | 225,0 | 225,0 | 75,0 |  75,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.2.1.оплата вознаграждения работникам, обслуживающим сети уличного освещения муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 201,4 |  201,4 | 0,0 | 0,0 | 201,4 |  201,4 |  201,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.приобретение материальных ценностей для нужд текущего ремонта и модернизации уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 1,7 |  1,7 | 0,0 | 0,0 |  1,7 |  1,7 |  1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.3.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, (в рамках развития территориального общественного самоуправления) | Администрация МО «Сафроновское» | 300,0 |  300,0 | 0,0 | 0,0 |  300,0 |  300,0 |  300,0 | 225,0 | 225,0 | 75,0 |  75,0 | Мероприятие реализовано |
| **2.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | **552,9** |  **540,0** | **0,0** | **0,0** |  **552,9** |  **552,9** |  **540,0** | **156,3** |  **156,3** |  **106,4** |  **106,4** |  |
| 2.1. **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | 552,9 |  540,0 | 0,0 | 0,0 |  552,9 | 552,9 |  540,0 | 156,3 |  156,3 |  106,4 |  106,4 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.1.содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 243,1 |  234,3 | 0,0 | 0,0 |  243,1 |  243,1 |  234,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано  |
| 2.1.2. приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» |  13,6 |  13,6 | 0,0 | 0,0 |  13,6 |  13,6 |  13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано  |
| 2.1.3. Ремонт памятника в с. Яренск | Администрация МО «Сафроновское» |  29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |  29,0 |  29,0 |  29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | Мероприятие реализовано  |
| 2.1.4.Акарицидная обработка | Администрация МО «Сафроновское» |  58,8 | 54,7 | 0,0 | 0,0 |  58,8 |  58,8 |  54,7 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 25,3 | Мероприятие реализовано  |
| 2.1.5.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» (в рамках развития территориального общественного самоуправления) | Администрация МО «Сафроновское» |  208,4 | 208,4 | 0,0 | 0,0 |  208,4 |  208,4 |  208,4 | 156,3 | 156,3 | 52,1 | 52,1 | Мероприятие реализовано  |
| **Итого по Программе**  |  | **1 889,3** |  **1 636,3** | **0,0** | **0,0** |  **1 889,3** | **1 889,3** |  **1636,3** | **156,3** |  **156,3** |  **106,4** |  **106,4** |  **-** |