ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2022 год»

по состоянию на 01.10.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | Районный бюджет | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2022 г | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятия по уличному освещению** |  | **1 336,4** | **1 096,3** | **0,0** | **0,0** | **1 336,4** | **1 336,4** | **1096,3** | **225,0** | **225,0** | **75,0** | **75,0** |  |
| 1.1.Содержание сетей уличного освещения, в т.ч.: | Администрация МО «Сафроновское» | 833,3 | 593,2 | 0,0 | 0,0 | 833,3 | 833,3 | 593,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.1.оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 759,2 | 593,2 | 0,0 | 0,0 | 759,2 | 759,2 | 593,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2. оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 503,1 | 503,1 | 0,0 | 0,0 | 503,1 | 503,1 | 503,1 | 225,0 | 225,0 | 75,0 | 75,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.2.1.оплата вознаграждения работникам, обслуживающим сети уличного освещения муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | 201,4 | 201,4 | 201,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.2.приобретение материальных ценностей для нужд текущего ремонта и модернизации уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал |
| 1.1.3.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, (в рамках развития территориального общественного самоуправления) | Администрация МО «Сафроновское» | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 225,0 | 225,0 | 75,0 | 75,0 | Мероприятие реализовано |
| **2.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | **552,9** | **540,0** | **0,0** | **0,0** | **552,9** | **552,9** | **540,0** | **156,3** | **156,3** | **106,4** | **106,4** |  |
| 2.1. **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | 552,9 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 552,9 | 552,9 | 540,0 | 156,3 | 156,3 | 106,4 | 106,4 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.1.содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 243,1 | 234,3 | 0,0 | 0,0 | 243,1 | 243,1 | 234,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.2. приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.3. Ремонт памятника в с. Яренск | Администрация МО «Сафроновское» | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.4.Акарицидная обработка | Администрация МО «Сафроновское» | 58,8 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 58,8 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 25,3 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.5.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское» (в рамках развития территориального общественного самоуправления) | Администрация МО «Сафроновское» | 208,4 | 208,4 | 0,0 | 0,0 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | 156,3 | 156,3 | 52,1 | 52,1 | Мероприятие реализовано |
| **Итого по  Программе** |  | **1 889,3** | **1 636,3** | **0,0** | **0,0** | **1 889,3** | **1 889,3** | **1636,3** | **156,3** | **156,3** | **106,4** | **106,4** | **-** |