ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2022 год»

по состоянию на 01.04.2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиемероприятияПрограммы  | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| всего  | федеральныйбюджет  | бюджет МО «Сафроновское»  | Областной бюджет  | внебюджетныеисточники  |
| план | факт | план  | факт  | преду - смотрено постанов лением о Программе | утвержденорешением обюджете на 2022 год | факти -чески профи -нанси-ровано | план | факт  | план  | Факт  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятия по уличному освещению** |  |  **947,4** |  **550,9** | **0,0** | **0,0** |  **947,4** |  **947,4** |  **550,9** | **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  |
| 1.1.Содержание сетей уличного освещения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» |  847,4 |  456,9 | 0,0 | 0,0 |  847,4 |  847,4 |  456,9 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.1.оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» |  773,3 |  456,9 | 0,0 | 0,0 |  773,3 |  773,3 |  456,9 | 0,0 |  0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.2. оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 74,1 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  74,1 |  74,1 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 100,0 |  94,0 | 0,0 | 0,0 |  100,0 |  100,0 |  94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.2.1.оплата вознаграждения работникам, обслуживающим сети уличного освещения муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 98,0 |  92,6 | 0,0 | 0,0 |  98,0 |  98,0 |  92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.2.приобретение материальных ценностей для нужд текущего ремонта и модернизации уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 2,0 |  1,4 | 0,0 | 0,0 |  2,0 |  2,0 |  1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | Мероприятие частично реализованоВыполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| **2.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» |  **85,0** |  **85,0** | **0,0** | **0,0** |  **85,0** |  **85,0** | **85,0** | **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  |
| 2.1. **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | 85,0 |  85,0 | 0,0 | 0,0 |  85,0 |  85,0 | 85,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.1.содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 82,0 |  82,0 | 0,0 | 0,0 |  82,0 |  82,0 |  82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано  |
| 2.1.2. приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» |  3,0 |  3,0 | 0,0 | 0,0 |  3,0 |  3,0 |  3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано  |
| **Итого по Программе**  |  | **1 032,4** |  **635,9** | **0,0** | **0,0** |  **1 032,4** | **1 032,4** |  **635,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  **-** |