ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Сафроновское» на 2022 год»

по состоянию на 01.04.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия  с указанием  причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Сафроновское» | | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | преду -  смотрено  постанов лением о  Программе | утверждено решением о бюджете  на 2022 год | факти - чески  профи - нанси- ровано | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятия по уличному освещению** |  | **947,4** | **550,9** | **0,0** | **0,0** | **947,4** | **947,4** | **550,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1.Содержание сетей уличного освещения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 847,4 | 456,9 | 0,0 | 0,0 | 847,4 | 847,4 | 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.1.оплата электроэнергии для нужд уличного освещения | Администрация МО «Сафроновское» | 773,3 | 456,9 | 0,0 | 0,0 | 773,3 | 773,3 | 456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.2. оплата арендной платы за пользование мест для размещения светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,1 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.2.Текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, в т.ч. | Администрация МО «Сафроновское» | 100,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.2.1.оплата вознаграждения работникам, обслуживающим сети уличного освещения муниципального образования | Администрация МО «Сафроновское» | 98,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| 1.1.2.приобретение материальных ценностей для нужд текущего ремонта и модернизации уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие частично реализовано  Выполнение мероприятия запланировано на 2,3,4 квартал |
| **2.Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | **85,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **85,0** | **85,0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. **Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Сафроновское»** | Администрация МО «Сафроновское» | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.1.содержание памятников и прилегающих к ним территорий | Администрация МО «Сафроновское» | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| 2.1.2. приобретение материальных ценностей для нужд благоустройства муниципального образования «Сафроновское» | Администрация МО «Сафроновское» | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
| **Итого по  Программе** |  | **1 032,4** | **635,9** | **0,0** | **0,0** | **1 032,4** | **1 032,4** | **635,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |